žádost o grant – bg fta

1. Základní informace

| ## 1.1 Název projektu |  | # Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Název žadatele | #### Via rustica o.s. |  |  |  |
|  | Právní forma žadatele | #### Občanské sdružení |  |  |  |
| 1.3 Adresa žadatele |  | nám. Svobody 320, 395 01 Pacov |  |  |  |
| 1.4 Zodpovědná osoba |  | Jméno: Ing. Otakar Pejša |  |  |  |
|  |  | Funkce: vedoucí OŽP MÚ Pacov (člen sdružení Via Rustica o.s.), dle plné moci ze dne 22.4.2008 pověřený předsedou sdružení Via rustica o.s. koordinací projektu |  |  |  |
|  |  | #### Telefon: 565 455 136 | #### Fax: 565 455 133 |  | #### E-mail: pejsa@mestopacov.cz |
| 1.5 Oblast podpory |  |  |  |  |  |
| - Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím |  |  |  |  |  |
| - Spolupráce při přijímání a implementaci acquis |  |  |  |  |  |
| - Výměna zkušeností a spolupráce |  |  |  |  |  |
| 1.6 Typ aktivity |  |  |  |  |  |
| #### Společné projekty technické pomoci |  |  |  |  |  |
| #### Seminář, konference, apod. |  |  |  |  |  |
| #### Studijní cesty |  |  |  |  |  |
| 1.7 Název partnerské instituce |  | Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region A.R.C. spol. s r.o. |  |  |  |

| 2. Cíl projektu |  |
| --- | --- |
| 2.1 Celkový cíl | 1. Posílení vodohospodářské funkce krajiny při rozhodovacích a pracovních procesech v povodí vodárenské nádrže Švihov prostřednictvím implementace integrovaného vodohospodářského managementu. Podpora spolupráce obcí, správců vodních toků a zemědělských subjektů v povodí s cílem redukovat znečištění vod z difúzních zdrojů. 2. Využití norských zkušeností při managementu krajiny, navrhování víceúčelových mokřadů a auditech hospodaření zemědělských podniků z hlediska dodržování standardů EU v ochraně životního prostředí. 3. Optimalizace nakládání s odpadními vodami malých venkovských sídel pod 200 EO, podpořit vzdělávání obecních samospráv. |
| 2.2 Účel projektu | Zajištění dostatečného množství a kvality vody pro vodárenskou soustavu zásobující 1,5 mil obyvatel ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina je nedílnou součástí konceptu trvale udržitelného rozvoje oblasti povodí vodárenské nádrže Želivka. Projekt je plně v souladu s realizací strategie MAS Via Rustika o.s. pro Prioritu č. 1 – ochrana a tvorba životního prostředí. |
| 2.3 Zdůvodnění | Kvalita vody ve vodárenské nádrži Švihov je významně ovlivňována osídlením a zemědělskou činností v povodí, velkou část znečištění způsobují tzv. difúzní zdroje, které v různém stupni zatěžují dílčí přítoky do nádrže. Problémová dílčí povodí je potřeba rychle řešit, neboť znečištění nutrienty na přítoku do nádrže se blíží hodnotám 30-35 mg NO3- na l. litr /limitní hodnota pro pitnou vodu je 50 mg NO3- na l/. Na rozdíl od projektů, které jsou řešeny v rámci stávajících programů financovaných ze strukturálních fondů, problematika difúzních zdrojů není komplexně nikde řešena. Pro účinnou sanaci existujícího znečištění, jehož významná část pochází z tzv. difúzních zdrojů znečištění, bude zapotřebí zavést účinný systém environmentálního managementu. Poslední zkušenosti ukazují, že k dosažení tohoto záměru nepostačují přímá legislativní nařízení a zákazy, ale že účinným nástrojem by mohl být "na míru" vypracovaný systém EMS založený na strategii dvojího zisku, tak zvaný integrovaný vodohospodářský management povodí. Projekt navazuje na Program rozvoje venkova, konkrétně Osa II. – Zlepšování životního prostředí a krajiny. Projekt je zaměřen na podporu vhodného používání zemědělského půdního fondu v zájmu udržitelného rozvoje venkova, zachování zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních forem zemědělské krajiny. |

| 3. Popis projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Aktivity projektu: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Analýza rizikových oblastí vymezených hydrologickým povodím 4. řádu | Terénní šetření, zhotovení datových a mapových podkladů s identifikací a zákresem problémových lokalit /oblasti vodní eroze, zvýšené znečištění nutrienty, rizika povodní apod./. expertní posouzení a doporučení vodoochranných opatření. Harmonogram realizace: 10/2008 – 3/2010 (18 měsíců) Expert zodpovědný za realizaci úkolu: Ing. Markéta Hrnčírová (partner projektu A.R.C. s.r.o.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Identifikace difúzních zdrojů znečištění v problémových dílčích povodích | Vyhodnocení dat monitoringu znečištění povrchových vod. Evidence a audity hospodaření místně příslušných zemědělských subjektů v problémových dílčích povodích, expertní doporučení a podklady pro přijetí principů EMS a Clean Production /CP/. Harmonogram realizace: 10/2008 – 3/2010 (18 měsíců) Expert zodpovědný za realizaci úkolu: Ing. Markéta Hrnčírová (partner projektu A.R.C. s.r.o.) ve spolupráci s Prof. Vladimírem Novotným |  |  |  |  |  |  |
| 3. Audit stávajících bodových zdrojů znečištění v povodí | Evidence a expertní posouzení stávajících ČOV v obcích pod 2000 EO. Expertní posouzení stavu nakládání s odpadními vodami v obcích pod 200 EO – stanoviska k projektovým záměrům výstavby nových ČOV, Vyhodnocení vlivu dalších bodových zdrojů. Harmonogram realizace: 3/2009 – 2/2010 (12 měsíců) Expert zodpovědný za realizaci úkolu: Ing. Jiří Holas, CSc. a Ing. Vladimír Chour, CSc. (partner projektu A.R.C. s.r.o.) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Modelové řešení revitalizace Bořetického a Předožlabského potoka | Vzorové řešení dvou dílčích povodí. Mapy s návrhy změn kultur (trvalé travní porosty, lesní porosty), Návrhy lokalizace víceúčelových mokřadů, expertní doporučení, realizační projekty pro pozemkové úpravy Harmonogram realizace: 4/2009 – 9/2009 (6 měsíců) Expert zodpovědný za realizaci úkolu: Ing. Jiří Holas, CSc. (partner projektu A.R.C. s.r.o.) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Územní projekty ke zvýšení retence vody v krajině | Expertní doporučení a zpracování vzorových realizačních projektů víceúčelových mokřadů pro zadržení a biologické čištění vody v krajině /využití zahraničních zkušeností/. Dotazníkové šetření a 5 trénovacích kurzů pro místní samosprávu. Harmonogram realizace: 10/2009 – 3/2010 (6 měsíců) Expert zodpovědný za realizaci úkolu: Ing. Jiří Holas, CSc. a Ing. Vladimír Chour, CSc. (partner projektu A.R.C. s.r.o.) ve spolupráci s Dr Bentem C Braskerudem, Norsko |  |  |  |  |  |  |
| 6. Vzdělávání veřejné správy a samosprávy | Jednodenní seminář. Závěrečná prezentace zjištěných výsledků projektu k ochraně vod a životního prostředí, podklady pro koncept vodoochranných opatření v povodí, Doporučení expertů pro vzdělávání zástupců státní správy a samosprávy Harmonogram realizace: 3/2010 (1 den) Expert zodpovědný za realizaci úkolu: Ing. Otakar Pejša (Via Rustica o.s.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Výsledky projektu: | 1. Aktualizované datové, mapové podklady a vzorové realizační projekty vodoochranných opatření v krajinném území Via rustica o.s.. 2. Expertní doporučení pro implementaci integrovaného environmentálního managementu a metod „clean production“ s cílem redukovat znečištění vod z difúzních zdrojů vzájemnou spoluprací obcí, správců vodních toků a zemědělských subjektů či podniků v povodí. 3. Podklady pro koncept vodoochranných opatření v povodí, podklady pro vzdělávání zástupců státní správy a samosprávy. 3.a. Podpůrné podklady pro rozhodování o výstavbě nových ČOV a vodohospodářskou infrastrukturu (povolení k čerpání podzemní vody, nakládání s odpadními vodami). 3.b. Podpůrné podklady pro rozhodování státní správy o krajinných úpravách (stavební úřady a odbory životního prostředí obcí a měst v povodí vodárenské nádrže). |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Související dokumentace: | Studie realizované v jiném povodí, katastrální mapy, norské know-how – lokalizace a navrhování mokřadů. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Související aktivity: | Činnost státní správy a místní samosprávy, dodržování Cross-compliance v místně příslušných zemědělských subjektech, havarijní plány zemědělských podniků, úpravy vodních toků. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Institucionální zajištění |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Řízení projektu | Řízením celého projektu a realizací dílčích aktivit č. 1-5 byla pověřena společnost A.R.C. spol. s r.o. (partner č. 2 projektu), která má dlouhodobé zkušenosti s přípravou a řízením podobných rozvojových územních i mezinárodních projektů. Od doby založení v roce 1993 provádí výzkumnou a poradenskou činnost v oblasti kvality vody i zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Zodpovědnou osobou tohoto partnera projektu je Ing. Hrnčírová. Příjemcem grantu je občanské sdružení Via Rustica, zastoupené na základě plné moci panem Ing. Otakarem Pejšou (člen sdružení), který projekt za společnost žadatele koordinuje. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Kontaktní osoba | Ing. Markéta Hrnčírová, jednatel společnosti A.R.C. spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |
| Telefon, Fax, E-mail | Telefon: 222 323 576, Fax: 241 717 996, E-mail: marketa.hrncirova@arcnet.cz |  |  |  |  |  |  |
| 5. Celkový rozpočet (v EUR) * |  |  |  |  |  |  |  |
| aktivity |  |  |  |  | celkové náklady | požadovaný grant | spolufinancování |
| 1 - Analýza rizikových oblastí |  |  |  |  | 24,420 EUR | 21,269 EUR | 3,151 EUR |
| 2 - Identifikace difúzních zdrojů znečištění |  |  |  |  | 16,850 EUR | 14,996 EUR | 1,854 EUR |
| 3 - Audit stávajících bodových zdrojů znečištění |  |  |  |  | 22,900 EUR | 19,934 EUR | 2,966 EUR |
| 4 - Modelové řešení revitalizace Bořetického a Předožlabského potoka |  |  |  |  | 10,050 EUR | 7,455 EUR | 2,595 EUR |
| 5 - Územní projekty ke zvýšení retence vody v krajině |  |  |  |  | 22,000 EUR | 18,293 EUR | 3,707 EUR |
| 6 - Vzdělávání veřejné správy a samosprávy |  |  |  |  | 2,390 EUR | 1,870 EUR | 520 EUR |
| Celkem |  |  |  |  | 98,610 EUR | 83,817 EUR | 14,793 EUR |
|  |  |  |  |  | 100 % | 85% | 15% |
| * Detailní rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit a období realizace (měsíců) je uveden v grafu č. 1 – Rozpočet projektu 10/2008 – 3/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Zajištění spolufinancování |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region je aktivně angažován v projektech trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v daném území, které realizuje sdružením vlastních finančních prostředků se soukromými zdroji místních podnikatelských subjektů. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Spolufinancování |  |  | Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region ve výši 15% nákladů projektu dle smlouvy o partnerství (kopie v smlouvy a prohlášení v příloze) |  |  |  |  |
| 6.2. Zdroj spolufinancování |  |  | regionální zdroje |  |  |  |  |
| 6.3. Zajištění předfinancování |  |  | Dobrovolný svazek obcí Hořepnický region ve výši 34% nákladů projektu dle smlouvy o partnerství (kopie v smlouvy a prohlášení v příloze) A.R.C. spol. s r.o. ve výši 8,5% nákladů projektu dle smlouvy o partnerství (kopie v smlouvy a prohlášení v příloze) |  |  |  |  |
| 6.4. Požadovaná záloha (pouze u grantu nad 10.000 €) |  |  | Výše 41,909 Eur | zdůvodnění: Potřeba uvolnění zálohy vyplývá z charakteru činnosti žadatele - dobrovolné sdružení subjektů s vyrovnaným zastoupením veřejné, podnikatelské a občanské sféry negenerující profit. Zálohové zdroje budou zajišťovat kontinuální realizaci projektu na počátečních 10 měsíců (viz graf č. 2 – disponibilní zdroje projektu), jelikož se podařilo zajistit zdroje ve výši 42,5% nákladů jako předfinancování a 15% vkladu cizích zdrojů do projektu (spolufinancování), tj. celkem 57,5%, až v druhé polovině roku 2009. |  |  |  |
|  |  |  | to je 50 % z požadované výše grantu (tj. 42,5 % z celkových rozpočtovaných nákladů na projekt) |  |  |  |  |
| 7. Doba realizace projektu |  |  |  | celkem 18 měsíců |  |  |  |
| 7.1. Datum zahájení |  | 1.10.2008 |  |  |  |  |  |
| 7.2. Datum ukončení |  | 31.3.2010 |  |  |  |  |  |

| 8. Podpis zmocněné osoby (statutárního orgánu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Funkce | Jméno | Podpis |
| 22. 4. 2008 | předseda Via rustica o.s. | Lukáš Vlček, DiS, |  |

| Přílohy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prohlášení o partnerství | 2 x partneři projektu | + 2x kopie Smluv o partnerství + 2x kopie stanov/výpisu z registru partnerů |
| Prohlášení o spolufinancování | 1 x žadatel 2 x partneři projektu | + 2x kopie stanov/výpisu z registru žadatele + 1x kopie bankovního výpisu žadatele |
| Podrobný indikativní rozpočet | 1 x | + Graf č. 1 – Rozpočet dle měsíců + Graf č. 2 – Disponibilní zdroje |
| Projektový záměr | 1 x | + 1x originál zmocnění zástupce žadatele zodpovědnou osobu |